ОТЧЕТ

о работе Семлевского сельского комитета Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

за 2025 год

На территории, подведомственной Семлевскому сельскому комитету Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ»  Смоленской области согласно имеющихся данных на 01.01.2026 г. существующее население составляет 3404 чел., проживающих в 67 сельских населенных пунктах. Административным центром является село Семлево численностью 842 человека.

За 2025 год Семлевским сельским комитетом были освоены бюджетные средства в сумме 16 375 088,69 рублей, из них средства областного бюджета 612 577,03 рубля, местного бюджета 15 762 511,66 рубля. Исполнение бюджета за 2025 год составило 98,76%.

Так, в 2025 году были осуществлены следующие работы:

Реализация мероприятий в области пожарной безопасности

На территории, подведомственной Семлевскому сельскому комитету в рамках реализации мероприятий в области пожарной безопасности на 2025 год предусмотрено 30 000,00 рублей. По состоянию на 31.12.2025 г. фактическое освоение средств составило 27 000,00 рублей или 100 % на содержание наружного противопожарного водоснабжения.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них

На территории подведомственной Семлевскому сельскому комитету расположено 83,9  км.  улично-дорожной сети в черте населенных пунктов, подлежащих содержанию. В 2025 году расход средств дорожного фонда составил 2999 999,72 руб. рубля:

- расходы на мероприятие составило летнее содержание (грейдерование, подсыпка дорожного полотна, окос обочин) Было произведено грейдерование дорожного полотна в весенний период в с. Семлево, д. Черемушки, ст. Семлево  Произведены отсыпки участков дорожного полотна в: с. Семлево, д. Поляново, д. Ленкино, ст. Семлево, д. Черемушки, общей протяженностью 1370 м. произведен покос обочин улично-дорожной сети в с. Семлево, ст. Семлево, д. Поляново.

На зимнее содержание дорог (очистка от снега, посыпка противоледных реагентов) израсходовано 537 080,0 рублей.

Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства

В 2025 г. в рамках областной программы по обеспечению населения качественной питьевой водой был произведен ремонт одного шахтного колодца: в ул. Гришинская д. Путьково. Сумма  ремонта составила 107 313,03 руб., в том числе средства областного бюджета 101 947,38 руб., средства местного бюджета (в рамках софинансирования) 5 365,65 рубль.

В рамках областной программы по ремонту и восстановлению воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений был произведен ремонт трех братских могил: в с. Семлево и д. Беломир. Сумма  ремонта составила 505 264,00 руб., в том числе средства областного бюджета 480 000,58 руб., средства местного бюджета (в рамках софинансирования) 25 263,42 руб.

Одним из мероприятий содержания коммунального хозяйства является содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО. В 2025 г. комитетом было проведена закупка контейнеров (бункеров) в количестве 8 шт. на сумму 227 500 руб., отремонтировано и приведено в соответствие с нормами (обеспечение твердого покрытия, 3-х стороннее ограждение, оборудование крыш площадок)  3 контейнерные площадки: в с. Семлево на территории гражданского кладбища (1 бункер), в районе села Семлево на территории гражданского кладбища (1 бункер) и в районе д. Черемушки на территории гражданского кладбища (1 бункер). Стоимость работ с учетом материала исполнителя составила 236 613,03 рублей.

Совершенствование системы комплексного благоустройства

В комплекс мероприятий по благоустройству территории входят:

- обеспечение и содержание уличного освещения населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории. Так, в 2025 г. на оплату электрической энергии уличного освещения, содержание оборудования (замена, ремонт светильников, ламп, комплектующих) и установку дополнительных сетей уличного освещения в семи населенных пунктах Семлевской сельской территории  было израсходовано 3 651 333,50 рубля;

- окашивание общественных территорий, спил аварийных деревьев и сорной растительности: в течение летнего периода производилось регулярное окашивание общественных территорий в населенных пунктах (памятники, мемориалы, общественные кладбища, автобусные остановки, парки, детские, спортивные площадки, территории, прилегающие к административным зданиям). В 2025 г. Было израсходовано 92 220 рублей;

- содержание мест захоронения на подведомственной территории,  в 2025 г. был заключен контракт с АО «Спецавтохозяйство» по вывозу мусора с общественного кладбища в районе в д. Черемушки на сумму 80 000 рублей.

Реализация иных функций органа местного самоуправления

В рамках реализации иных функций органа местного самоуправления  были предусмотрены расходы на исполнение судебных актов. По решению суда обязали создать дополнительный маневренный жилой фонд, для чего было израсходовано 2 610 000,00 руб. Были приобретены жилые помещения в с. Семлево и ст. Семлево.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие Семлевской сельской территории муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

за 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятий программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия программы | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |
| 1.3 1.4 2.2 | Комплекс процессных мероприятий 1: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Комплекс процессных мероприятий 2: «Реализация мероприятий в области пожарной безопасности» Мероприятие 2.1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Комплекс процессных мероприятий 3: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных дорожных сооружений на них» Мероприятие 3.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Комплекс процессных мероприятий 4: "Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности» Мероприятие 4.1 Взносы на капитальный ремонт за помещение в многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности муниципальному округу Комплекс процессных мероприятий 5: «Комплексные меры по профилактике терроризма» Мероприятие 5.1 Профилактическая работа в целях предотвращения конфликтов Комплекс процессных мероприятий 6: «Совершенствование системы комплексного благоустройства» Мероприятие 6.1 Содержание уличного освещения Мероприятие 6.2 Проведение благоустройства Мероприятие 6.3 Создание мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО Мероприятие 6.4 Организация деятельности по накоплению)в т.ч. раздельному накоплению), ликвидации и вывозу ТКО (с территории общ. кладбищ) | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 |  |  | За счет средств местного бюджета 5 842 555,80 За счет средств местного бюджета 5 842 555,8 За счет средств местного бюджета 27 000,00 За счет местного бюджета 27 000,00 За счет местного бюджета 3 000 000,00 За счет местного бюджета 3 000 000,00 За счет местного бюджета 15 576,60 За счет местного бюджета 15 576,60 За счет местного бюджета 1 000,00 За счет местного бюджета 1 000,00 За счёт местного бюджета 4 472 441,25 За счет местного бюджета 3 833 998,06 За счет местного бюджета 92 220,00 За счет местного бюджета 464 113,03 За счёт местного бюджета 32 907,08 | За счет средств местного бюджета 5 819 158,65 99,6% За счет средств местного бюджета 5 819 158 65 99,6% За счет средств местного бюджета 27 000,00 100% За счет средств местного бюджета 27 000,00 100% За счет местного бюджета 2 999 999,72 100 % За счет местного бюджета 2 999 999,72 100% За счет местного бюджета 15 576,60 100,0% За счет местного бюджета 15 576,60 100% За счет местного бюджета 1 000,00 100% За счет местного бюджета 1 000,00 100% За счет местного бюджета 4 289 776,69 95,92% За счёт местного бюджета 3 651 333,50 95,24% За счёт местного бюджета 92 220,00 100% За счёт местного бюджета 464 113,03 100% За счёт местного бюджета 32 907,08 100% |
|  | ВСЕГО по МП |  |  |  |  | За счет местного бюджета 13 358 573,65 | За счёт местного бюджета 13 152 511,66 98,46% |