Отчет о результатах деятельности за  2017 год

управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

На протяжении всего года работа управления была направлена на исполнение плановых заданий по 6 муниципальным программам:

- «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- « Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области».

В соответствии с программами  развития и содержания дорожно-уличной сети  города и района, благоустройства города  подготовлены контракты  и осуществлялся контроль   за качеством выполнения работ:

- по содержанию дорожно-уличной сети города;

- по содержанию зеленых насаждений: парки, скверы, зеленые насаждения на улицах города ;

- по зимнему содержанию  межпоселенческих дорог на территории Вяземского района;

- по грейдерованию  межпоселенческих дорог;

- по содержанию кладбищ на территории Вяземского городского поселения;

- по озеленению парков, скверов, улиц с приобретением и посадкой цветочной рассады;

- по содержанию и техническому  обслуживанию  часов расположенных по адресу: пл. Ефремова;

-по обслуживанию трансформаторных подстанций города, находящихся в муниципальной собственности;

-по техническому обслуживанию уличного освещения города;

-по уборке территории городской зоны отдыха в районе пос. Русятка;

-по ремонту ограждения Фроловского моста в г. Вязьма.

За 2017 год  проведена уборка несанкционированных свалок объемом - 710 тонн (ул. Репина, пер. Загородный в районе д.25, ул. Юбилейная, ул. Новая Бозня, ул. Плетниковка, овраг в районе пешеходного моста маг. Орша, ул. Новая Бозня (кладбище), ул. Ленина в районе д.63 б, ул. Пушкина, ул. Докучаева, ул. Фрунзе, ул. П. Осипенко в районе д. 4а, ул. Буденного, ул. Покровского, ул. Комсомольская д.3, привокзальная площадь, ул. Космонавтов, ул. Воинов-Интернационалистов, ул. Дзержинского) .

Осуществлены  работы по спиливанию и вывозу аварийных деревьев  в количестве  116 ед.   Также 100 деревьев кронировано в сквере на ул. Юбилейной.

Выполнено благоустройство набережной р. Вязьма на ул. Лейтенанта Шмидта - окраска парапетов, установка урн, лавочек, ремонт элементов благоустройства территории возле памятника А.Д. Папанову, благоустройства сквера имени адмирала П.С. Нахимова: ремонт лестницы и подпорной стенки в сквере,  ремонт плитки на входных лестницах.

Выполнены работы по устройству  контейнерных площадок в частном секторе города.

Вывезен мусор после сноса аварийных многоквартирных домов по адресу:

ул. Смоленская, 20;  ул. Освобождения, д. 3 ул. Спортивная, д.1; ул. Плотникова,   д  4.

Выполнены работы по сохранению объектов капитального строительства в г. Вязьма, включили в себя закрытие доступа в расселенные дома  (д. 14 ул. Кирова, д.12, 14 ул. Смоленская).

Подготовлена  проектно-сметная документация  по организации отвода ливневых стоков с части ул. 25 октября.

Подготовлена  проектно-сметная документация для перекладки наружных сетей канализации к жилому дому 41 по ул. Ямская

Выполнены работы по ремонту  остановок общественного транспорта (ул. 25 Октября «Силуэт», ул. Комсомольская «Райпо», пл. Советская «Музей», ул. Плетниковка, ул. Ямская в сторону Русятки, ул. Докучаева 2 остановки, ул. Московская конечная остановка), установлена 1 новая остановка в районе железнодорожного техникума, сделаны 3 новых заездных кармана.

Устанавливались дорожные знаки на территории Вяземского городского поселения и нанесена горизонтальная  дорожная разметка на территории г. Вязьма.

Выполнены работы по прокладке водовода  (от ул. 25 октября и ул. Репина до дюкера в районе   ул. Чайковского д.1), а также:

-ремонт уличных сетей водоснабжения по ул. Сычевское шоссе;

-ремонт  водопровода по адресу: ул. 2-я Новоторжская, в районе д.20;

-ремонт системы водоснабжения и водоотведения в д.20 по ул. 2-я Новоторжская;

-ремонт участка тепловой сети в районе стадиона "Салют";

-прочистка ливневой канализации на территории Вяземского городского поселения.

В целях обустройства придомовых территорий выполнены следующие работы:

-установка детских игровых площадок на придомовых территориях по следующим адресам:  ул. Полины Осипенко д. 21, ул. Ползунова, д. 4б,  ул. Парижской Коммуны д. 8, ул. Репина, д. 17а. ул. Воинов- интернационалистов, д.1; сквер ул. Юбилейная.

На основании муниципальных контрактов  4 раза за год осуществлялся отлов безнадзорных и бродячих животных (по заявкам жителей города)

В 2017 году на муниципальном жилом фонде  выполнены работы:

-по установке и опломбировке приборов учета электроэнергии ( 41 ПУ), приборов учета холодного и горячего водоснабжения (35 ПУ) в муниципальных жилых помещениях  (по заявкам жителей г. Вязьма);

-по ремонту полов в квартирах №№  11, 14, расположенных по адресу: Г. Вязьма                      ул. Кирпичный завод, д. 12;

-ремонт туалета по адресу: г. Вязьма ул. Кирпичный завод д. 12;

-ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных  по адресу: ул. Московская д. 15 кв.42;  ул. Плетниковка д. 15 кв. 8;

-по замене деревянных окон на окна ПВХ в муниципальной квартире по адресу: ул. Репина д. 17 кв. 13;

-ремонт подъезда №2 по ул. Ленина д. 69 с установкой металлической двери в подвале.

Осуществлен ямочный ремонт улиц города, а также ремонт автодорог:

-Автодорога ул. Алексеевская (подъезд к переезду со стороны ул. Алексеевская);

-площадь Советская и мост через реку Вязьма, ямочный ремонт холодным асфальтобетоном;

-ремонт дороги ул. Новая Бозня от перекрестка с ул. Московская до дома №3;

-ремонт а/б покрытия ул. Московская в районе ж/д №19,20,21;

-ремонт а/б покрытия дороги ул. Ползунова;

-ремонт а/б покрытия пер. Маяковского;

-ремонт а/б покрытия с устройством тротуара ул. Алексеевская от ж/д переезда до ж.д. №97;

-ремонт а/б покрытия ул. 1 Марта (от ул. Марины Расковой до ж.д. №20);

-ремонт а/б покрытия проезда между ул. 25 Октября до пересечения с ул. Кронштадтской;

-ремонт а/б покрытия ул. Плетниковка от поворота ул. Ямская до пересечения с ул. Солнечная;

-ремонт а/б покрытия с устройством бордюрного ограждения площади по ул. Юбилейная;

-ремонт а/б покрытия по ул. 1-я Бозня от д. 73 до д. 77;

-ремонт а/б покрытия ул. Кронштадтская от ул. Репина до ул. 25 Октября;

-ремонт подъездной дороги в районе ул. Кирпичный завод;

-ремонт дорожного полотна ул. Льнозаводская и ул. Гармоново;

-ремонт а/б покрытия проезда 25 октября до стадиона Салют;

-ремонт дорог: ул.2-я Новоторжская; ул. 1  Бозня д 35,3; ул.Кулибина; ул.Локомотивная (участок от ул. Восточной до ул.Путевой,  участок от ул.Полевой до ул.Восточной),   ул.Томинская.

Выполнены работы по обустройству и ремонт тротуаров в г. Вязьма:

-ремонт тротуара  ул. Кронштадтская на участке от ул. Парижской Коммуны до пересечения с ул. Лейтенанта Шмидта;

-ремонт тротуара по ул. Космонавтов правая сторона от пл. Советской;

-устройство тротуара по ул. Ленина напротив домов №7,9;

-устройство тротуара по ул. Ленина напротив домов № 1/2,3,5 с установкой бордюрного камня на тротуаре.

Произведен ремонт межпоселенческих дорог:

- дороги от д. Козлово озеро до д. Дъяковка;

- покрытия подъезда к полигону ТБО в ур. Пастиха;

- дороги д. Бровкино-д. Леонтьево;

- дороги д. Гридино-д. Федяево.

Ремонт придомовых  территорий в Вземском городском поселении осуществлялся по следующим адресам:

д. 2 по ул. Бауманская;  д. 4 по пр. 25 Октября; д.21 по ул. Юбилейная,  д. 15а по ул. Московская ; д. 73б по ул. Ленина;   д. 2 по ул. Юбилейная; д. 36 по ул. Московская;   д. 26 по ул. Кашена .

По программе « Формирование  современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» ремонт придомовых  территорий с установкой урн, скамеек  и уличного освещения осуществлен по следующим адресам:

- д. 42 по ул. Комсомольская;

-д. 34 по ул. Московская;

-д. 61а по ул. Ленина;

-д. 22 по ул. Пушкина;

-д. 14 в м-не Березы;

-д. 24 по ул. Заслонова.

С начала работы программы принято 52 заявки с приложением необходимых документов  от граждан , изъявивших желание в участии в программе.

Также в рамках этой программы выполнен ремонт сквера имени адмирала П.С. Нахимова: установка скамеек, посадка кустарников, ремонт чаши фонтана, кронирование деревьев.

По программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» получили сертификаты на приобретение  жилья 24 молодых семьи.

Государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, в количестве 3, выданы трем семьям  являющимися участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище». Это граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами. 2 сертификата выданы чернобыльцам;

Приобретено 12  квартир  для детей-сирот, которые распределены  им в соответствии с установленной очередностью. Все квартиры  отнесены к специализированному жилищному фонду Вяземского городского поселения  и с гражданами заключены  договоры найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

В 2017 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 13 аварийных домов и предоставлено 122 новых благоустроенных квартиры, в которых будет проживать около 250 человек.

Подготовлены и выданы гражданам: 121 договор социального найма жилого помещения, в том числе 10 соглашений о внесении изменений в договор социального найма. Проведено 15 заседаний комиссий по жилищным вопросам, по результатам подготовлено 15 распоряжений об утверждении протоколов заседаний;

В течение года велась работа по ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; по учету и рассмотрению обращений граждан, юридических лиц, по жилищным вопросам; по рассмотрению обращений нанимателей жилых помещений по договору социального найма о вселении в занимаемое жилое помещение других граждан в качестве временных жильцов, а также членов семьи; по рассмотрению вопросов изменения, расторжения и прекращения договоров социального найма жилых помещений, выселения граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.

За прошедший период 2017 года  в управление  ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  поступило  3441  письма, вся корреспонденция рассмотрена.

- от  населения поступило  1861   обращение, сотрудники  управления по каждой конкретной жалобе совместно с обслуживающей организацией  выезжают на место, с целью выяснения обстоятельств  и принятия мер;

- от юридических  лиц поступило   1580  запросов.

Управлением подготовлено более 60  проектов постановлений, распоряжений и иных документов, направленных на реализацию Федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов и Постановлений Правительства РФ в сфере жилищно-коммунального  хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства на территории МО «Вяземский район» Смоленской области.

По заявлению граждан и юридических лиц управление выдает ордера на проведение земляных работ с последующей проверкой  восстановления нарушенного благоустройства, было выдано  - 410 ордеров, из них 91 ордер продлен (не закрыт).

Отопительный период 2016-2017 года прошел без срывов и крупных аварий.  В целях успешного прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г.  разработан план мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период. Было проведено 6 штабов  по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период.  Все учреждения и предприятия жилищно-коммунального комплекса  и учреждения социально-культурной сферы разработали и предоставили в управление планы мероприятий по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда,  инженерной инфраструктуры, топливно-энергетического хозяйства населенных пунктов. Важным звеном являлось подготовка жилья.  Предприятиями ЖКХ и учреждениями социальной сферы были  предоставлены документы по готовности  объектов  ЖКХ и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях. По результатам проверки центральным  управлением  Ростехнадзора  по Смоленской области был получен Акт готовности района к отопительному периоду  2017/20178гг.  С начала отопительного периода еженедельно направляется информация о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектов в адрес Департамента по строительству и ЖКХ.

В целях разъяснения населению основных положений нового жилищного законодательства, выбора способа управления МКД, управляющей компании, представителем   управления  было принято участие в   более 60 собраниях собственников, из них организовано  -  32 собрания.

Управлением ЖКХ постоянно проводится оказание консультативно-методической помощи организациям в сфере управления многоквартирными домами. Ведется информационно-методическая работа с собственниками по вопросам жилищного законодательства, а также по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов.

Сотрудниками управления организовано  проведение проверок  с выходом на место по заявлениям  граждан по вопросам ЖКХ, в том числе совместные с Жилищной  инспекцией по Смоленской области  по обращениям граждан – 120  проверок.

Управлением было подготовлено и организовано 3 совещания Главы Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области с председателями уличных комитетов города. Проводились консультирования и взаимодействия с председателями уличных комитетов по вопросам местного значения.

Проводилась работа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в т.ч. предоставлялась необходимая информация  в Департамент Смоленской области  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»,  подготавливались обращения в адрес Департамента о внесении изменений в региональную программу о переносе сроков и другие вопросы.

В рамках обеспечения транспортного обслуживания населения в 2017 году  по пригородному маршруту  «Вязьма – Относово» добавился заезд   в село Ризское,

установлен новый павильон на автобусной остановке ул. 25 Октября и отремонтировано 8  автобусных остановок.

Управление принимало участие в субботниках, подготовке  праздничных мероприятий проводимых на территории ВГП.

Сотрудниками управления ЖКХ формируются отчеты (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, годовые) в различные инстанции.

Ведется сбор и обработка информации от предприятий коммунального комплекса и сельских поселений  района по следующим формам:

- Ф №22- ЖКХ (реформа) «Сведения  о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере ЖКХ» (полугодовая);

- Ф №1- ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке  ЖКХ к работе в зимних условиях» (ежемесячно с 01.06.2015г. по 01.11.2015г.);

- Ф №2- ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке  работе ЖКХ и объектов энергетики  в зимних условиях» (по состоянию на 01.12.2015г.);

- Ф №3- ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями ЖКХ и объектами энергетики  в зимних условиях» (ежемесячно с 01.11.2015г. по 01.01.2016г.);

- Ф №12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию»  (годовая);

- Ф 1-КР « Сведения о капитальном ремонте»;

- Топливно – энгергетический баланс (тепловая энергия) МО «Вяземский район» Смоленской области  (годовая);

- ежемесячный отчет по уровню собираемости платежей  с населения за жилищно-коммунальные услуги (сводная);

- ежемесячный отчет по  анализу дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКХ  (сводная);

- информация о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (сводная) – ежемесячно;

- ежеквартальный отчет по показателям , характеризующим финансовое состояние предприятий ЖКХ (сводная) ;

- ежемесячный отчет об оснащении многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов.

- ежемесячно в Департамент подготавливаются отчеты об использовании субсидии, выделенной из областного и федерального бюджета на выполнении мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках программы, отчеты о приобретенном жилье за счет социальных выплат молодым семьям.

- расчет региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг используемых для определения размера субсидий гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (полугодовой).

Начальник управления ЖКХ,

транспорта и дорожного хозяйства                                                             С.В. Цурков