| АдминистрациЯ муниципального образования “Вяземский район” Смоленской области 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11 office@ vyazma.ru vyazma@admin.sml тел. 4-11-50, факс (48131) 5-07-81 от _______________ №___________________ на №____________ от _______________ |  | Председателю Вяземского районного Совета депутатов П.В. Хомайко |
| --- | --- | --- |

Уважаемая Полина Викторовна!

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области предоставляет информацию о ходе работ по подготовке муниципальных учреждений спорта к осенне-зимнему периоду 2018-2019 году.

Докладчик: А.А. Чекед, начальник отдела по спорту и молодежной политике.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области                                                 И.В. Демидова

А.А. Чекед

5 77 01

Информация о ходе работ по подготовке муниципальных учреждений спорта к осенне-зимнему периоду 2018-2019 году:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Вязьмы

(МБУ ДО ДЮСШ г. Вязьмы);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Вязьма» (МБУ «ФСЦ «Вязьма»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Салют»

(МБУ «Стадион «Салют»);

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта» (бассейн)

(МАОУ ДО «ДЮСШ по водным вилам спорта»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр игровых видов спорта» (МБУ «ЦИВС»);

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».

МБУ ДО ДЮСШ:

| № п/п | Наименование мероприятия | График проведения | Стоимость | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с/з «Текстильщик» на тепловом узле требуется замена расходомера на обратной трубе теплоэнергоподачи. | до 31.08.2018г. | 35000 руб. |  |
| 2. | Опрессовка и промывка внутренней системы отопления (два спортивных зала) | до 31.08.2018г. | 26000 руб. | бюджет |
| 3. | В с/з «Текстильщик» замена двух аварийных оконных блоков в детских раздевалках на пластиковые. | Август-сентябрь 2018г. | 35000 руб. |  |
| 4. | Промывка и частичная замена аварийного участка теплотрассы в «ФОКе». | До 31.08.2018г. | 10000 руб. | бюджет |

МАУ ДО ДЮСШ по плаванию:

| Наименование мероприятия | График проведения | Стоимость | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Частичная замена защитной арматуры и частичная замена запорной арматуры по всему контуру отопительной системы | Июль 2018 | 5000 руб. | От средств приносящей доход деятельности (спецсчет) |
| Опрессовка и промывка внутренней системы отопления | до 31.08.2018г | 10000 руб. | бюджет |
| Замена прогнивших труб отопления на радиаторы отопления в помещениях большого и малого бассейнов | Июль 2018 | 50000 руб. | От средств приносящей доход деятельности (спецсчет) |

МБУ «Стадион «Салют»

| № | Наименование мероприятия | График проведения | Стоимость | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опрессовка и промывка внутренней системы отопления | до 15 августа 2018г. | 10 000 руб. | из средств приносящий доход деятельности (спец. счет) |

МБУ ФСЦ «Вязьма»

| № п/п | Наименование мероприятия | График проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена защитной арматуры и частичная замена запорной арматуры по всему контуру отопительной системы | июль 2018 |
| 2 | Заделка оконных швов игрового зала монтажной пеной | июнь 2018 |
| 3 | Утепление наружной части отопительной системы принадлежащей МБУ ФСЦ «Вязьма» | июль-август 2018 |
| 4 | Опрессовка и промывка внутренней системы отопления | до 15 августа 2018 |

МБУ «Центр игровых видов спорта»

| № п/п | Наименование мероприятия | График проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опрессовка и промывка внутренней системы отопления зданий с/з «Спартак», с/з «Луч», шахматного клуба | до 15 августа 2018 |
| 2 | В связи с аварийной ситуацией в спортивном клубе Юбилейный, составляется смета на ремонт тепловых сетей. |  |

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

требуется установка 4 дверей по периметру здания для осуществления запасных выходов, частичный ремонт кровли (течет крыша в трех корпусах и в переходах между корпусами), утепление и изоляция теплотрассы от задвижки до здания, опрессовка системы отопления произведена 01.06.2018, а также требуется замена отопительных радиаторов в 4 кабинетах и холле.