«Утверждаю»

Председатель

Контрольно-ревизионной комиссии

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области

_________________О.Н. Марфичева

«___» _________2023 года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в части расходов бюджета  Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортного комплекса на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2021 и 2022 годы»

г. Вязьма                                                                                 «30» марта 2023 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.1. Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 23.12.2022 №59.

Цель контрольного мероприятия:

- осуществление внешнего контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского район Смоленской области;

- предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства сельского поселения, в том числе средства дорожного фонда, направленные в 2021 и 2022 годах на обслуживание, ремонт и содержание автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортного комплекса на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области»; муниципальные контракты; первичные бухгалтерские документы и иные материалы, относящиеся к целям и предмету контрольного мероприятия.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2021 года по 31.12.2022 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 25.01.2023 года по 10.03.2023 года.

Сведения об объекте контрольного мероприятия: Администрация сельского поселения - исполнительно-распорядительный орган сельского поселения, наделенный в соответствии с Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами.

Перечень оформленных актов: акт контрольного мероприятия от 21.03.2023 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. Контрольное мероприятие по вопросу соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в части расходов бюджета  сельского поселения в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортного комплекса на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» в отношении Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области проводилось впервые.

2. Объем проверенных денежных средств составил 33 000 000,0 рублей:

- средства областного бюджета в сумме 32 967 000,0 рублей;

- средства бюджета сельского поселения в сумме 33 000,0 рублей.

3. Должностными лицами, в проверяемом периоде являлись:

- Гущина Марина Георгиевна - Глава муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

- Егорова Олеся Павловна - старший менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, исполняющий полномочия главного бухгалтера с правом подписи финансовых документов;

- Кривцова Оксана Викторовна - старший менеджер Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, назначена контрактным управляющим.

4. В нарушение статьи 1 Устава поселения в должностной инструкции старшего менеджера (главного бухгалтера) Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области Егоровой О.П., указан «Демидовский район».

5. В нарушение статей 60 и 60.2 ТК РФ с Кривцовой О.В. не заключено (в ходе контрольного мероприятия не предоставлено) дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.12.2017 №11 о расширении должностных обязанностей старшего менеджера Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области и включения в них обязанностей контрактного управляющего.

6. В нарушение требований статьи 196 ТК РФ, статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактный управляющий  в проверяемом периоде не осуществлял повышение квалификации по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7. В Уставе Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, областным законом от 30 октября 2014 года №141-з «О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения», установлены полномочия сельского поселения в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности.

8. В нарушение пункта 2 статьи 17 и пункта 2 статьи 18 Федерального закона №257-ФЗ в Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, в 2021 и 2022 годах, не разработаны и не утверждены:

- Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

- Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

9. В Порядке ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденном постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смолянкой области от 23.01.2023 №12:

- порядок, методика и сроки проведения оценки технического состояния автомобильных дорог разработаны в соответствии с Приказом Минтранса Российской Федерации от 27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», который утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 №1742, повторно признан утратившим силу с 1 января 2021 года Приказом Минтранса России от 07.08.2020 №288;

- в пункте 1.2. раздела 1 данного Порядка делается ссылка на постановление Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 15.11.2021 №177 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области», которое признано утратившим силу (пункт 2 постановления Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 09.11.2022 №178).

10. Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области условия Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом Минтранса России от 27.08.2009 №150 выполнены, в Контрольно-ревизионную комиссию предоставлены технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области по акту приема-передачи, в котором указано общее количество паспортов автомобильных дорог, сведения о каждом техническом паспорте и его характеристиках отсутствуют.

11. В ходе проведения контрольного мероприятия сведения из технических паспортов автомобильных дорог были систематизированы, в результате установлено, что технические паспорта оформлены на 152 автомобильные дороги, протяженностью 94,918 километров.

12. Администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области ведется Перечень технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (фактически оформлены паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения), в который включены технические паспорта 138 автомобильных дорог, протяженностью 85,039 километров.

13. В Перечень технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области включено на 14 технических паспортов меньше, чем фактически предоставлено паспортов (152 – 138).

14. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Перечне технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 9,879 км. меньше, чем в фактически предоставленных паспортах (94,918 км. - 85,039 км.).

15. В ходе контрольного мероприятия установлено несоответствие информации, содержащейся в Перечне технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области и информации, содержащейся в технических паспортах автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно:

15.1. несоответствие протяженности автомобильных дорог:

- «с. Бывалицы, ул. Запрудная»: в техническом паспорте 0,941 км., в Перечне технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области 0,846 км., отклонения составили 0,095 километров;

- «с. Безобразово»: в техническом паспорте 0,960 км., в Перечне технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области 0,942 км., отклонения составили 0,018 километров;

15.2. в Перечень технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области включены пять автомобильных дорог, паспорта на которые отсутствуют (в ходе проведения контрольного мероприятия не предоставлены):

- д. Дмитровка Почтовая;

- д. Дмитровка Привокзальная;

- д. Клоково Ключевая;

- д. Рославец Лесная;

- д. Бровкино Парковая;

15.3. в Перечень технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области не включены 19 (девятнадцать) автомобильных дорог, протяженностью 15,267 километров, паспорта на которые предоставлены в ходе проведения контрольного мероприятия, таблица №2 настоящего акта;

15.4. несоответствие наименования автомобильных дорог, указанных в Перечне технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области и в фактически предоставленных паспортах установлены по 57 объектам, таблица №3 настоящего акта.

16. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены замечания к техническим паспортам автомобильных дорог общего пользования местного значения:

а) на обложке технического паспорта автомобильной дороги –                     «с. Бывалицы ул. Запрудная» указана протяженность автомобильной дороги 0,846 километров, что не соответствует общим данным об автомобильной дороге, указанным в самом паспорте:

- с. Бывалицы ул. Запрудная уч.1 протяженностью 0,205 км.;

- с. Бывалицы ул. Запрудная уч.2 протяженностью 0,269 км.;

- с. Бывалицы ул. Запрудная уч.3 протяженностью 0,269 км.;

- с. Бывалицы ул. Запрудная уч.4 протяженностью 0,198 км.

Таким образом, общая протяженность автомобильной дороги                       «с. Бывалицы ул. Запрудная» составляет, согласно техническому паспорту, 0,941 километр;

б) в техническом паспорте автомобильной дороги «д. Ново-Никольское ул. Луговая» на участке 1 указан вид покрытия автомобильной дороги только на участке км. 0,000 – км. 0,298 (грунтовое профилированное), на участке км. 0,298 – км. 0,443 информация о виде покрытия отсутствует;

в) в техническом паспорте автомобильной дороги «д. Гришково» на участке 2 указана протяженность 0,629 км., согласно общим данным об автомобильной дороге протяжённость составляет 0,679 км.;

г) предоставлены два технических паспорта на автомобильные дороги, населенные пункты, которые не входят в состав территории сельского поселения (пункт 4 статья 6 Устава):

- д. Никулинка, согласно пункту 4 статья 6 Устава – д. Никулинки;

- д. Телепненво, согласно пункту 4 статья 6 Устава – д. Телепнево;

д) в техническом паспорте автомобильной дороги «д. Царево-Займище, ул. Кутузова», в схеме автомобильной дороги указана протяженность 1+1526 км, согласнообщим данным об автомобильной дороге протяженность дороги – 1,526 км.;

е) на обложке технического паспорта автомобильной дороги –                     «с. Безобразово» указана протяженность автомобильной дороги 0,942 километра, что не соответствует общим данным об автомобильной дороге, указанным в самом паспорте:

- с. Безобразово уч.1 протяженностью 0,448 км.;

- с. Безобразово уч.2 протяженностью 0,512 км..

Таким образом, общая протяженность автомобильной дороги                     «с. Безобразово» составляет, согласно общим данным об автомобильной дороге, 0,960 километров;

ё) в техническом паспорте автомобильной дороги «с. Туманово ул. Луговая» отсутствует схема автомобильной дороги;

ж) в техническом паспорте автомобильной дороги «д. Бобрище» отсутствуют общие данные об автомобильной дороге: наименование, протяженность, категория, краткая историческая справка, сведения о расстоянии до начала и конца населенных пунктов, примыканий и пересечений с основной дорогой и т.д.;

з) установлено несоответствие категории автомобильной дороги, указанной в краткой исторической справке и в категории дороги (участка) по автомобильным дорогам:

- «д. Царево-Займище, ул. М.И. Кутузова, участок-3»;

- «д. Царево-Займище, ул. М.И. Кутузова, участок-4»;

- «д. Дмитровка, ул. Обуховская».

17. В ходе проведения контрольного мероприятия предоставлены два паспорта на автомобильную дорогу «д. Царево-Займище Школьная», с разной протяженностью 0,465 км. и 0,475 км.

18. Выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия замечания и несоответствия не позволяют установить точное количество и протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, что свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области за ведением Перечня технических паспортов автомобильных дорог и оформлением технических паспортов на автомобильные дороги.

19. Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения, которые закреплены Федеральным законом №257-ФЗ и муниципальными правовыми актами Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

20. Постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 02.02.2018 №9 утверждена улично-дорожная сеть Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, улично-дорожная сеть – внутрипоселковая, путем объединения улично-дорожных сетей Тумановского, Ермолинского, Мещерского, Царево-Займищенского и Шуйского сельских поселений Вяземского района Смоленской области.

21. В нарушение требований пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона №257-ФЗ:

21.1. муниципальными правовыми актами сельского поселения, в период с 2011 года по 2021 год утверждалась улично-дорожная сеть-внутрипоселковая Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, хотя в наименованиях постановлений указывалось на утверждение перечня дорог населённых пунктов, расположенных на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

21.2. в Тумановском сельском поселении Вяземского района Смоленской области не утверждался перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 09.11.2022 года – дата утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области (постановление Администрации от 09.11.2022 №178).

22. В приложении №1 к постановлению Администрации от 15.11.2021 №177, которым утверждается улично-дорожная сеть-внутрипоселковая Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, в столбец «наименование муниципального образования, населенного пункта», кроме 74 объектов населенных пунктов, указанных в пункте 4 статьи 6 Устава включены: урочища Вепрево, Величево, Коноплянка, которые не включены в состав территории сельского поселения, основания их включения в улично-дорожную сеть Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, в ходе проведения контрольного мероприятия не предоставлены.

23. В нарушение статьи 36 БК РФ постановление Администрации от 09.11.2022 №178, которым утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, своевременно не размещено на официальном сайте Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

24. В нарушение требований пункта 7 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденном постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 09.11.2022 №178, не указаны идентификационные номера автомобильных дорог.

25. В нарушение требований пункта 6 статьи 8, пункта 8 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ, приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 №16 автомобильным дорогам сельского поселения не присвоены идентификационные номера.

26. Замечания к Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденному постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 09.11.2022 №178:

26.1. в нарушение пункта 3 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области указаны наименования населенных пунктов и наименования улиц, а не наименования автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, согласно технических паспортов;

26.2. в нарушение пункта 1 статьи 42 Устава сельского поселения, подпункта 8 пункта 7 раздела 1 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 31.07.2018 №22 в Перечне автомобильных дорог неверно определен собственник автомобильных дорог сельского поселения - Администрация Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

26.3. в Перечне автомобильных дорог не верно указаны единицы измерения - метры, фактически протяженность улиц указана в километрах;

26.4. указанная в Перечне автомобильных дорог характеристика покрытия, не соответствует данным, содержащимся в технических паспортах автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

26.5. количество автомобильных дорог, указанных в Перечне, не соответствует количеству предоставленных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на 14 объектов (152-138);

26.6. согласно данным технических паспортов протяженность 152 автомобильных дорог составляет 94,918 километров, согласно Перечня автомобильных дорог протяженность 138 автомобильных дорог составила 85,039 метров.

27. В нарушение пункта 5 статьи 179.4 БК РФ в сельском поселении дважды создан муниципальный дорожный фонд Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области решениями Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

- от 16.12.2014 №30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 11.11.2013 №26 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 31.03.2017 №12 «О создании муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области».

28. В нарушение пункта 5 статьи 179.4 БК РФ решениями Совета депутатов утверждены два Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, которые являются действующими и в которых определены идентичные условия формирования и использования   бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

- решение Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 11.11.2013 №26 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.04.2019 №10 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области».

В ходе проведения контрольного мероприятия решение Совета депутатов о признании утратившим силу одного из решений об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда не предоставлено.

29. Наименование положения «Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области», являющееся приложением к решению, не соответствует наименованию решения Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.04.2019 №10 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области».

30. Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области формировался и исполнялся в 2021 и 2022 годах, и сформирован на 2023 год и плановый период в соответствии с решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.04.2019 №10 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области».

31. В нарушение статьи 36 БК РФ, пункта 3 решения Совета депутатов от 21.05.2019 №12 решение Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 21.05.2019 №12 «О внесении изменений в решение №10 от 24.04.2019 года «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» не размещено на официальном сайте Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в информационной сети «Интернет».

32. В решение Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.04.2019 №10 неоднократно вносились изменения на основании решений Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 21.05.2019 №13; от 07.11.2019 №33; от 26.12.2019 №44; от 30.01.2020 №2, которые:

- содержат условия не определяющие требования статьи 179.4 БК РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- предлагаемые изменения не содержат логики, так, например предлагается внести изменения в раздел 1 «Общие положения» условия использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, которые содержатся в разделе 3 «Порядок использования средств муниципального дорожного фонда»;

- во всех вышеуказанных решениях представительный орган сельского поселения обозначен как «Совет депутато Тумановского сельского поселения Вяземскогорайона Смоленской области», согласно статье 25 Устава представительным органом сельского поселения является Совет депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

33. Частые, спонтанные, необоснованные внесения изменений в решение Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.04.2019 №10 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» позволяют сделать вывод о ненадлежащей работе Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области с нормативными правовыми актами, регулирующими муниципальный дорожный фонд муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

34. В нарушение подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона         №6-ФЗ проекты решений Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области об утверждении и  внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие муниципальный дорожный фонд муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, для подготовки заключения, не предоставлялись.

35. В пункте 4 раздела 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 31.07.2018 №22 делается ссылка на Федеральный закон от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который утратил силу с  1 января 2020 года, в связи с изданием Федерального закона от 03.07.2016 №361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

36. Формы отчетов об использовании средств муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области за 2021 год и за 2022 год не соответствуют  форме отчета, предусмотренной в Положении о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденном решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.04.2019 №10 (с изменениями).

37. В нарушение требований пункта 5 статьи 179.4 БК РФ бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда сельского поселения, не использованные в 2020 и в 2021 годах, не направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2021 и в 2022 годах в полном объеме:

37.1. остаток средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2021 года составил в сумме 576,3 тыс. рублей, в 2021 году распределён остаток денежных средств дорожного фонда в сумме 465,2 тыс. рублей, нераспределенные бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда составили в сумме 111,1 тыс. рублей;

37.2. остаток средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2022 года составил в сумме 467,6 тыс. рублей, в 2022 году распределён остаток денежных средств дорожного фонда в сумме 356,5 тыс. рублей, нераспределенные бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда составили в сумме 111,1 тыс. рублей.

38. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 года составили в сумме 265,6 тыс. рублей.

39. Исполнение по муниципальной программе «Развитие и содержание дорожно-транспортного комплекса на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» составило:

- в 2021 году 22 934,2 тыс. рублей или 98,5% плана, при плановых значениях в сумме 23 290,7 тыс. рублей, что соответствует показателям отчета об использовании средств муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области за 2021 год;

- в 2022 году 15 326,9 тыс. рублей или 99,0% плана, при плановых значениях в сумме 15 481,4 тыс. рублей, что соответствует показателям отчета об использовании средств муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области за 2022 год.

40. В нарушение требований раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 15.06.2016 №98, оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 и 2022 годах не проводилась.

41. В нарушение требований пункта 8 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424 и пункта 12 раздела 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования, утвержденного решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 31.07.2018 №22 выписка из реестра муниципальной собственности Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в отношении автомобильных дорог  общего пользования местного значения не предоставлена.

42. Не предоставление выписки из реестра муниципальной собственности Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, в отношении автомобильных дорог поселения, не позволяет сделать вывод о том, включены ли автомобильные дороги, включенные в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в состав реестра муниципального имущества Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

43. В нарушение требований приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления, органов управления государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» автомобильные дороги Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к учету не приняты, на балансе не числятся; инвентарные карточки не оформлены.

44. В нарушение требований статьи 1, статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», решений Вяземского районного суда Смоленской области (предоставленных в ходе проведения контрольного мероприятия), автомобильные дороги Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области свидетельства о государственной регистрации права и кадастровых паспортов, не имеют, право на недвижимое имущество автомобильных дорог местного значения не зарегистрировано.

45. В соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план – график закупок на 2021 год и на 2022 год утверждены и размещены на сайте Единой информационной системе в сфере закупок своевременно.

46. Установлены замечания к муниципальным контрактам:

46.1. в пунктах 6.6 четырех муниципальных контрактов, заключенных в 2021 году, не указан размер обеспечения исполнения Контракта в случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже цены Контракта (указан пробел);

46.2. в муниципальных контрактах 2021 года отсутствует пункт 8.4, на который делается ссылка в пунктах 6.6 четырех муниципальных контрактов, заключенных в 2021 году;

46.3. в рамках муниципального контракта от 05.07.2021 №01633000182210000030001 выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети по ул. Сиреневая, ул. Садовая, д. Телепнево Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, которая не включена в перечень дорог населенных пунктов, расположенных на территории Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 25.01.2021 №4;

46.4. в нарушение пункта 3.2 муниципальных контрактов, заключенных в 2021 году, нарушен срок оплаты по всем муниципальным контракта (таблица №9 настоящего акта);

46.5. в нарушение требований пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ по муниципальному контракту от 05.07.2021 №01633000182210000010001 на сумму 10 730 445,65 рублей, срок оплаты нарушен на 1 день;

46.6. по муниципальному контракту от 05.07.2021 №01633000182210000030001 на выполнение работ ремонту улично-дорожной сети по ул. Сиреневая, ул. Садовая, д. Телепнево, нарушен срок принятия работ по акту приема-сдачи выполненных работ.

Акт приема-сдачи работ должен быть оформлен сторонами в течении 10 календарных дней со дня окончания работ, то есть не позднее 15.08.2021 года (пункт 4.4 муниципального контракта), фактически работы приняты (подписаны формы КС-3 и КС-2) 18.08.2021 года, то есть с нарушением срока на два дня (16 и 17 августа).

Пени в сумме 843,06 рубля Администрацией сельского поселения в отношении Исполнителя муниципального контракта, в части не своевременного выставления акта выполненных работ, не начислялись;

46.7. протокол заседания от 15.10.2021 года единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе ИКЗ 213672201806167220100100090014211244, из пяти членов комиссии подписан только одним членом (Кривцовой О.В.);

46.8. в нарушение условий пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 2.4 муниципального контракта от 08.08.2022 №01633000182220000010001 срок оплаты нарушен на 8 дней;

46.9. в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией поселения в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов в ЕИС опубликованы сведения об исполнении контракта (Идентификационный код закупки: 223672201806167220100100050014211244; номер реестровой записи контракта: 3672201806122000004) с нарушением срока на 1 рабочий день (дата заключения контракта: 08.08.2022; дата размещения в ЕИС: 16.08.2022).

По результатам контрольного мероприятия Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области предложено устранить имеющиеся нарушения и замечания, а именно:

1. В соответствии со статьей 1 Устава сельского поселения внести изменения в должностную инструкцию старшего менеджера - главного бухгалтера Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области Егоровой О.П., с учетом замечаний, указанных в настоящем акте. После внесения изменений должностную инструкцию предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

2. В соответствии с требованиями статей 60 и 60.2 ТК РФ заключить с Кривцовой О.В. дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.12.2017 №11 о расширении должностных обязанностей и включения в них обязанностей контрактного управляющего. Дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.12.2017 №11 предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

3. В соответствии с требованиями статьи 196 ТК РФ, части 6 статьи 38 закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», письмом Минэкономразвития России от 06.04.2016 № Д28и-841, письмом Минэкономразвития России от 13.05.2016 № Д28и-1220, методическими рекомендациями Минэкономразвития Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (№5594-ЕЕ/Д28И / АК-553/06 от 12.03.2015 года) осуществить обучение контрактного управляющего, документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки, предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

4. Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смолянкой области от 23.01.2023 №12, привести в соответствие с действующим законодательством, в части определения порядка, методики и сроков проведения оценки технического состояния автомобильных дорог Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

В пункт 1.2 раздела 1 данного Порядка внести изменения, так как в нем предусмотрена ссылка на документ, признанный утратившим силу.

После внесения изменений Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

5. Систематизировать имеющиеся технические паспорта автомобильных дорог, составить Перечень технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом замечаний, указанных в настоящем акте и предоставить его в Контрольно-ревизионную комиссию,

6. При составлении Перечня технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения учесть замечания и несоответствия, указанные в настоящем акте, в части:

6.1. установления точного количества технических паспортов автомобильных дорог и протяженности автомобильных дорог Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области;

6.2. определения протяженности автомобильных дорог:

- «с. Бывалицы, ул. Запрудная», так как в техническом паспорте протяженность 0,941 км., в Перечне технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области 0,846 км., отклонения составили 0,095 километров;

- «с. Безобразово»: в техническом паспорте протяженность 0,960 км., в Перечне технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области 0,942 км., отклонения составили 0,018 километров;

6.3. девятнадцати автомобильных дорог, протяженностью 15,267 километров, паспорта на которые предоставлены в ходе проведения контрольного мероприятия, но в Перечень технических паспортов улично-дорожной сети Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области не включены, таблица №2 настоящего акта;

6.4. наименования автомобильных дорог, указать в соответствии с наименованиями, присвоенными в технических паспортах автомобильных дорог общего пользования местного значения.

7. Внести изменения в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения, после внесения изменений технические паспорта предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию:

7.1. в отношении протяженности автомобильной дороги «с. Бывалицы ул. Запрудная»;

7.2. в отношении вида покрытия автомобильной дороги «д. Ново-Никольское ул. Луговая» на участке км. 0,298 – км. 0,443;

7.3. в отношении протяженности автомобильной дороги «д. Гришково» на участке 2;

7.4. в отношении наименования населенных пунктов, в технических паспортах:

- д. Никулинка, согласно пункту 4 статья 6 Устава – д. Никулинки;

- д. Телепненво, согласно пункту 4 статья 6 Устава – д. Телепнево;

7.5. в отношении протяженности автомобильной «с. Безобразово»;

7.6. в техническом паспорте автомобильной дороги «с. Туманово ул. Луговая» предусмотреть схему автомобильной дороги;

7.7. в техническом паспорте автомобильной дороги «д. Бобрище» указать данные об автомобильной дороге: наименование, протяженность, категория, краткая историческая справка, сведения о расстоянии до начала и конца населенных пунктов, примыканий и пересечений с основной дорогой и т.д.;

7.8. установить точные категории автомобильных дорог:

- «д. Царево-Займище, ул. М.И. Кутузова, участок-3»;

- «д. Царево-Займище, ул. М.И. Кутузова, участок-4»;

- «д. Дмитровка, ул. Обуховская».

8. Предоставить паспорта на автомобильные дороги, которые включены в Перечень технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно на автомобильные дороги:

- «д. Дмитровка Почтовая»;

- «д. Дмитровка Привокзальная»;

- «д. Клоково Ключевая»;

- «д. Рославец Лесная»;

- «д. Бровкино Парковая».

9. Установить точную протяженность автомобильной дороги                     «д. Царево-Займище Школьная» и предоставить информацию в Контрольно-ревизионную комиссию о техническом паспорте, который является действительным.

10. В соответствии с требованиями пунктов 6 и 8 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ, приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 №16 присвоить автомобильным дорогам Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области идентификационные номера.

11. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 09.11.2022 №178, а именно:

11.1. в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указать идентификационные номера автомобильных дорог;

11.2. в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ указать наименования автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, согласно данных технических паспортов;

11.3. определить собственника автомобильных дорог сельского поселения в соответствии с пунктом 1 статьи 42 Устава сельского поселения, подпункта 8 пункта 7 раздела 1 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 31.07.2018 №22;

11.4. указать единицы измерения протяженности автомобильных дорог, согласно техническим паспортам;

11.5. указать вид покрытия автомобильных дорог, согласно данным, содержащимся в технических паспортах автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

12. Предоставить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в Контрольно-ревизионную комиссию после внесения изменений, с учетом замечаний, указанных в настоящем акте и с учетом данных технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения, в части количества и протяженности автомобильных дорог.

13. Предоставить пояснения и обоснования включения в улично-дорожную сеть Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области урочище Вепрево, урочище Величево, урочище Коноплянка, которые не включены в состав территории сельского поселения (пункт 4 статьи 6 Устава сельского поселения).

14. В соответствии с требованиями статьи 36 БК РФ муниципальные правовые акты Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области своевременно размещать на официальном сайте Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

15. Решение Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 11.11.2013 №26 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» признать утратившим силу, копию решения предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

16. Решение Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 21.05.2019 №12 «О внесении изменений в решение №10 от 24.04.2019 года «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» разместить на официальном сайте Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в информационной сети «Интернет».

17. Положение о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.04.2019 №10 привести в соответствие с требованиями:

- статьи 179.4 БК РФ;

- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Устава Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, принятого решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 10.11.2017 №27.

Положение о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, после приведения в соответствие с действующим законодательством и внесением изменений, с учетом замечаний, указанных в настоящем акте, предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

18. В соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона №6-ФЗ, для проведения экспертизы, предоставлять в Контрольно-ревизионную комиссию проекты муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования и муниципальные правовые акты, приводящие к изменению доходов местного бюджета.

19. В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» внести изменения в пункт 4 раздела 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 31.07.2018 №22 (подтверждающий документ о внесении изменений предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию).

20. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 179.4 БК РФ бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, не использованные в 2022 году, направить в полном объеме, а именно в сумме 265,6 тыс. рублей, на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2023 году (подтверждающие документы об увеличении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию).

21. Отчеты об использовании средств муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области за отчетный финансовый год составлять по форме, предусмотренной в Положении о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденном решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 24.04.2019 №10 (с изменениями).

22. В соответствии с требованиями раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 15.06.2016 №98, провести оценку эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год, результаты предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

23. В соответствии с требованиями пункта 8 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424 и пункта 12 раздела 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования, утвержденного решением Совета депутатов Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области от 31.07.2018 №22 предоставить выписку из реестра муниципальной собственности Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области в отношении автомобильных дорог  общего пользования местного значения.

24. В соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления, органов управления государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» автомобильные дороги Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области принять к учету, провести инвентаризацию, оформить инвентарные карточки. Результаты указанных операций предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

25. В соответствии с требованиями статьи 1, статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», решений Вяземского районного суда Смоленской области (предоставленных в ходе проведения контрольного мероприятия), оформить в собственность Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области автомобильные дороги общего пользования местного значения, подтверждающие документы предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию.

26. Муниципальные контракты заключать и исполнять в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом нарушений и замечаний, указанных в настоящем акте.

27. Разработать по каждому пункту нарушений и замечаний, указанных в акте контрольного мероприятия План мероприятий, направленный на исключение возможности возникновения нарушений и замечаний в дальнейшей деятельности. Копию Плана мероприятий предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

28. В срок до 24.04.2023 года сообщить о результатах рассмотрения акта контрольного мероприятия и принятых мерах по результатам рассмотрения акта (с приложением копий подтверждающих документов) в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Акт контрольного мероприятия от 21.03.2023 года подписан Главой муниципального образования Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области без разногласий, возвращен в установленный срок.

Во исполнение требований пункта 3.6.1 Указания прокурора Смоленской области от 28.04.2016 №165/7 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением бюджетного законодательства», в соответствии со статьями 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», согласно запроса Вяземской межрайонной прокуратуры (вх. от 21.07.2016 №373) акт контрольного мероприятия от 21.03.2023 года направлен в Вяземскую межрайонную прокуратуру 30.03.2023 года (исх. от 30.03.2023 №33).

Аудитор Контрольно - ревизионной

комиссии муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области	            ____________ Смирнова Н.С.